# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 19/02/2014 | **Horário** | Das 13h30min às 16h30min | **Local** | Cerimonial |
| **Autor:** | Rayanne Cristinne Felício | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

Reunião para apresentação da nova proposta de trabalho e levantamento de requisitos.

# PENDÊNCIAS

Não há.

# PAUTA

## Nova proposta de trabalho

A reunião foi iniciada com a apresentação de uma nova proposta de trabalho para auxiliar no levantamento de requisitos. O Sr° Álvaro Moreira informou que podem ser encaminhados e-mails para ele antes das reuniões para que ela possa ficar ciente do andamento do projeto e sugerir alterações/sugestões. A proposta de trabalho é para que seja definido o fluxo do negócio com protótipos e ao final do levantamento do fluxo do sistema, será elaborada a documentação do fluxo definido. O Sr° Álvaro concordou com a alteração na forma de trabalho.

## Levantamento de Requisitos

O Sr° Carlos Rodrigues informou que não será possível que os dados atualizados no SIGEVEN sejam atualizados no sistema Mala Direta, os dados apenas serão importados do sistema Mala Direta para o SIGEVEN. Haverá uma funcionalidade de Log de Auditoria para registrar as ações que os usuários realizarem no sistema: inclusões, alterações e exclusões.

Ficou definido que os critérios para pesquisa do sistema Mala Direta serão:

* Nome do Participante
* Grupo
* Nome do Orgão
* Tipo de Orgão
* Poder/Aréa
* Ocupação
* Título
* Esfera
* Cidade
* Estado
* Cônjuge

Estas importações deverão ter operadores lógicos para possibilitar critérios de consulta entre os parâmetros definidos, os operadores definidos são: And(E), Not(Não), Or(Ou). Para a ação de incluir evento, após a importação dos participantes, é necessário que haja uma funcionalidade de Buscar registros duplicados que possibilite a visualização dos registros que foram importados duplicados do Mala Direta, e caso seja necessário, o usuário poderá alterar e excluir algum desses registros, caso deseje. Essa busca por registros duplicados deverá analisar os critérios de fonética, por exemplo: nomes com letras duplicadas, homônimos, no mínimo 2 nomes iguais, entre outros critérios.

**PONTOS DE AÇÃO**

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Modificar os protótipos | Analistas CTIS | - |
| Confirmar a reunião agendada para 21/02/2014 | Carlos Rodrigues | - |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Álvaro Márcio Moreira | Cerimonial/STJ | alvaro.moreira@stj.jus.br |  |
| Carlos Rodrigues | SESMI/STI/STJ | crodrigu@stj.jus.br |  |
| Rayanne Felício | CTIS | [rayanne.felicio@ctis.com.br](mailto:rayanne.felicio@ctis.com.br) |  |
| Viviane Calacia | CTIS | viviane.calacia@ctis.com.br |  |
| Carolina Figueiredo | CTIS | carolina.figueredo@ctis.com.br |  |