# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 24/07/2014 | **Horário** | Das 12h15min às 12h45min | **Local** | SESMI |
| **Autor:** | Carlos Gurgel | | | **Revisor: Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião foi realizada com o objetivo de definição consolidar o Plano de Projetos.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não há.

# PAUTA

## Plano de Projetos

Foram apresentados os seguintes fatos pelo gerente de projetos:

- Demora na homologação da documentação de elaboração do produto impede ou atrasa construção da aplicação;

- Demora na homologação do banco de dados impede ou atrasa construção da aplicação;

- Demora na homologação do banco de dados impede testes de pesquisa fonética por bibliotecas disponíveis apenas no ambiente do STJ.

Pelos motivos expostos o gerente de projetos solicitou prorrogação do projeto até a data de 31/10/2014. O novo planejamento deve ser refletido no plano de projetos.

O líder técnico acatou a nova data e solicitou o encaminhamento do plano de projetos.

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Rodrigues | SESMI | crodrigu@stj.jus.br |  |
| Carlos Gurgel | CTIS | [carlos.gurgel@ctis.com.br](mailto:carlos.gurgel@ctis.com.br) |  |