# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 21/08/2014 | **Horário** | Das 11h00min às 11h20min | **Local** | SESMI |
| **Autor:** | Carlos Gurgel | | | **Revisor: Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião foi realizada com o objetivo de definição consolidar o Plano de Projetos.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não há.

# PAUTA

## Plano de Projetos

Foram apresentados os seguintes fatos pelo gerente de projetos:

- Mudança decorrente da demora na homologação da documentação de elaboração do produto impede ou atrasa construção da aplicação;

- O novo modelo de dados enviado ao STJ no dia 07 de agosto de 2014, ainda não foi avaliado e ou atrasando a construção das iterações V em diante;

- Ainda não foi disponibilizada uma versão do modelo enviado no banco de dados em uma instância do de forma que a CTIS não tem acesso à biblioteca de pesquisa fonética.

Pelos motivos expostos o gerente de projetos solicitou prorrogação do projeto até a data de 15/12/2014. O novo planejamento deve ser refletido no plano de projetos.

O líder técnico acatou a nova data e solicitou o encaminhamento do plano de projetos.

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Rodrigues | SESMI | crodrigu@stj.jus.br |  |
| Carlos Gurgel | CTIS | [carlos.gurgel@ctis.com.br](mailto:carlos.gurgel@ctis.com.br) |  |