# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 25/07/2014 | **Horário** | Das 16h às 17h45’ | **Local** | STJ |
| **Autor:** | Reyla Cristina Rosa | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

Reunião para definição e padronização de templates e verificação de ajustes técnicos divergentes.

# PENDÊNCIAS

Não há.

# PAUTA

A reunião foi iniciada com a apresentação de artefatos dos projetos SIGEVEN e SISOUV. As analistas Maria Luiza e Reyla apontaram várias incoerências nos artefatos. O gerente operacional da RSI, Diego disse que realmente verificou uma série de inconsistências em uma entrega da ouvidoria e assumiu que houve um problema interno nas correções que foram apontadas. A analista Maria Luiza relatou que além de ocorrer uma diferença nas análises realizadas pela RSI, quando uma entrega de ajustes de uma iteração é feita logo em seguida a RSI manda outro parecer técnico com outras inconsistências nos mesmos artefatos. Diego concordou com a falha da empresa. A analista Reyla pontuou que esse fato gera retrabalho e morosidade nas entregas e na conclusão do trabalho e que o ideal seria que todas as evidências fossem relatadas no mesmo parecer técnico. A analista Reyla exemplificou uma análise realizada em que um a RSI solicita que a referência cruzada seja obrigatória apenas no passo e outra no passo e no fluxo; em seguida ela relatou que se o passo é do fluxo subtende-se que ao inserir a referência no passo este já irá para o fluxo e o que realmente interessa no caso de uso é saber onde o passo tem início. Maria Luiza questionou sobre a padronização das capa dos documentos, referências bibliográficas, pontuação de documento de mensagens, assinaturas, carimbos, mensagens de erro de sistema. Diego disse que naquele momento ele não teria alçada para falar o que é e o que não é template do STJ até porque foi apresentado um novo template. Sugeriu uma reunião dia 28/07/2014 no STJ com a Sra Andrea, Maria Luiza e Reyla para que fosse acordado um padrão de template a ser seguido por todos os projetos. Maria Luiza propôs que fosse realizado um cronograma a RSI com prazos para correção e validação dos documentos, um *backlog* entre RSI e CTIS. Informou também que alguns itens apontados pela RSI são do template fornecido pelo STJ. Maria Luiza questionou o motivo da demora de validação dos documentos entregues. Diego disse que não chega nenhuma informação por e-mail por parte da CTIS referente a entrega dos documentos, que ele tem que ficar verificando o *readmine* se chegou ou se não chegou demanda. A analista Reyla sugeriu que as entregas realizadas pela CTIS fossem comunicadas a RSI. Ficou acordado que os seguintes pontos serão abordados na reunião do dia 28/07/2014: 1- padronização das capas de todos os documentos, principalmente do glossário, cabeçalho, rodapé, fonte (caixa-alta). 2- Assinaturas: (deve ter em todos os documentos, por que não possui assinatura nas especificações de tela, deve constar a assinatura no sumário). 3- Documento de Mensagens: pontuação das mensagens. 4- Referência Cruzada. 5- Mensagem referente como o sistema deve comportar em caso de erro (item Exceção nos documentos de Especificação de Tela). 6- Casos de uso: a descrição dos usuários/atores deve ser apresentada em formato de tabela como é feito no SIGEVEN ou em texto corrido; nas referências deve ser utilizado marcadores ou numeração. 7- Referência bibliográfica: (utilizar do template ou não se aplica). 8- Verificar formatação e erros ortográficos da legenda dos itens de controle. Nada mais havendo a tratar a reunião foi finalizada

**PONTOS DE AÇÃO**

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Definir prazo para análise dos artefatos e envio do parecer técnico da RSI. | Diego | 28/07 |
| Mapear prazos de entrega após formalização do modelo definido pelo STJ. | Analistas CTIS | 29/07 |
| Incluir o nome do Diego nas entregas como observador no *readmine* | Carlos Gurgel | Imediato |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Luiza | CTIS | [maria.passini@ctis.com.br](mailto:rayanne.felicio@ctis.com.br) |  |
| Reyla Rosa | CTIS | [reyla.rosa@ctis.com.br](mailto:rayanne.felicio@ctis.com.br) |  |
| Diego Ferraço de Paula | RSI | diego.ferraco@rsinet.com.br |  |