# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 14/02/2014 | **Horário** | Das 13h30min às 17h15min | **Local** | Cerimonial |
| **Autor:** | Rayanne Cristinne Felício | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

Reunião para repasse dos protótipos do Manter Evento e levantamento de requisitos dos próximos casos de uso.

# PENDÊNCIAS

Não há.

# PAUTA

## Repasse dos artefatos

A reunião foi iniciada com o repasse das alterações solicitadas na reunião ocorrida no dia 10/02/2013 no artefato de mapeamento do processo, o Sr° Álvaro Moreira solicitou alterações finais no documento e o mesmo validou o mapeamento do processo de negócio(segue anexo na ata de reunião). Logo após a analista Viviane exemplificou através de protótipos, como seria a tela da funcionalidade Manter Evento. O qual ocasionou algumas dúvidas para o Sr° Álvaro Moreira com relação a tela de Consultar Evento. O Sr° Álvaro Moreira gostaria que houvesse uma tela única para uma consulta geral de todas as funcionalidades existentes no Sistema combinadas entre si e a partir desta funcionalidade, seria direcionado para as demais funcionalidades do sistema com hiperlinks.

## Levantamento de Requisitos

O Sr° Carlos Rodrigues por motivo de saúde não pode participar da reunião por esse motivo a pauta da reunião foi alterado pois os requisitos previstos para o levantamento tem integração direta com o sistema mala direta no qual somente o Carlos detém o conhecimento. Com a alteração do levantamento de requisitos, foi feito o levantamento da funcionalidade Manter Grupo Participante, onde ficou definidos os seguintes campos:

* Nome do Grupo
* Tipo de Grupo
* Cargo
* Status do Grupo
* UF

Com opções para importação do grupo de participantes que já existem no sistema Mala Direta. O Sr° Alvaro Moreira solicitou que quando for importado ou incluído um novo grupo, o sistema deve sempre manter atualizada a lista de participantes deste grupo(exemplo: nome de um participante do Grupo denominado “Presidente da República” foi alterado). Durante vários momentos da reunião foi questionado sobre a importação que irá ocorrer do sistema Mala Direta para o SIGEVEN, ficou decidido que seria questionado diretamente com o Sr° Carlos Rodrigues em outra reunião.

**PONTOS DE AÇÃO**

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Modificar os protótipos | Analistas CTIS | - |
| Confirmar a reunião agendada para 19/02/2014 | Carlos Rodrigues | - |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Álvaro Márcio Moreira | Cerimonial/STJ | alvaro.moreira@stj.jus.br |  |
| Rayanne Felício | CTIS | [rayanne.felicio@ctis.com.br](mailto:rayanne.felicio@ctis.com.br) |  |
| Viviane Calacia | CTIS | viviane.calacia@ctis.com.br |  |

# Anexo: Mapeamento do Processo de Negócio

