# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 30/01/2014 | Horário | Das 15h00min às 16h30min | Local | Sala de reunião da SEMEQ |
| Autor: | Andreia Marques Solter de Azevedo | | | Revisor:Data: |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

Discutir sobre a aplicação da arquitetura Java no sistema a ser desenvolvido, referente à OS 01/2014.

# PENDÊNCIAS

# Decidir como será feito o login do sistema SIGEVEN, se por LDAP ou outro método.

# PAUTA

## Uso da arquitetura Java existente

Após a apresentação dos participantes, discutiu-se o estado atual da arquitetura Java aplicada no STJ. Primeiramente, informou-se à CTIS a decisão de continuar usando o JSF e Primeface, mesmo não sendo 100% compatível com o e-MAG, no sistema em desenvolvimento atual.

Pontuou-se a não especificação, por escrito, da arquitetura Java atual, e que há esforços nesse sentido. Questionou-se a possibilidade da CTIS prestar consultoria no aprimoramento da arquitetura existente, objeto que, decidiu-se, deverá ser discutido posteriormente, e que possivelmente irá ensejar nova Ordem de Serviço.

Decidiu-se por redigir documento com aquilo que o STJ já tem estabelecido. Este documento irá atender a uma das obrigações do STJ para com a(s) contratada(s), durante o período de transição, que visa estabelecer a presença da(s) contratada(s) no contratante.

Posteriormente, entende-se ser necessária uma ação conjunta para elucidar detalhes da arquitetura, durante o desenvolvimento da OS em questão (desenvolvimento do sistema SIGEVEN).

A arquitetura a ser utilizada durante o desenvolvimento do SIGEVEN não será corporativa.

Decidiu-se que, neste sistema, o módulo de autenticação no sistema será construído em separado, e não de forma integrada ao sistema, fazendo uso das tecnologias já reconhecidas e utilizadas pelo STJ.

# PONTOS DE AÇÃO

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Confecção do documento de Padrão de Arquitetura Java | A decidir | 31/1/2014 |
| Entrega do documento de Padrão de Arquitetura Java e entrega à CTIS | Leonardo Rocha | 31/1/2014 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| Participante | Lotação | E-mail | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo de Freitas Rocha | STJ/SEMEQ | [lfrocha@stj.jus.br](mailto:lfrocha@stj.jus.br) |  |
| Andreia Solter | STJ/SEMEQ | solter@stj.jus.br |  |
| Jardel Lidório Baltar | STJ/SESMI | jardel@stj.jus.br |  |
| Valfran Santana de Almeida | STJ/SESCO | valfran@stj.jus.br |  |
| Arthur Monteiro | CTIS | arthur.monteiro@ctis.com.br |  |
| Richard Moreno | CTIS | [richard.moreno@ctis.com.br](mailto:richard.moreno@ctis.com.br) |  |
| Carlos Sousa | CTIS |  |  |
| Luciano Dantas | CTIS | [luciano.dantas@ctis.com.br](mailto:luciano.dantas@ctis.com.br) |  |
| Rodrigo Rocha | RSI | [rodrigo.silva@rsinet.com.br](mailto:rodrigo.silva@rsinet.com.br) |  |
| Cintia Gomes de Oliveira | RSI | [cintia.oliveira@rsinet.com.br](mailto:cintia.oliveira@rsinet.com.br) |  |