# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 04/02/2014 | **Horário** | Das 14h00min às 16h00min | **Local** | CDES |
| **Autor:** | Arthur Monteiro | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo a discussão sobre as atividades de transição do contrato entre o STJ e CTIS.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Formalização do início da fase de transição dos serviços e definição dos marcos e datas das atividades de transição no anexo - controle de atividades.

# PAUTA

## Levantamento inicial dos requisitos para a OS02/2014

Richard ressaltou a importância da definição da data de encerramento para o documento de transição, uma vez que o contrato preconiza que este prazo é improrrogável. Erick sugeriu que em função do recesso do STJ, no mês de janeiro, encaminhe um ofício para ajustar a data de transição.

Richard sugeriu que após lidas as tarefas do cronograma de transição, fosse apontada a data final e responsável de cada tarefa.

Erick solicitou informações sobre a lista de demandas para extrair a volumetria para o dimensionamento da equipe. Leonardo Rocha informou que as demandas estão sendo priorizadas pela diretoria e que não tem previsão desta definição. Erick informou que enquanto o STJ prioriza as demandas, a volumetria será composta das 6 (seis) demandas/OS encaminhadas para CTIS, que compõe os sistemas: Sigeven, Sisvam, BDJur, CBIB\_SGI, OSJ\_SEER, SAB.

Leonardo informou que já foram definidos e entregues os padrões de arquitetura Delphi, Java. Acrescentou que a Diretriz de Usabilidade não utilizará os padrões de acessibilidade preconizados no e-MAG. Informou que o Guia de Contagens e Estimativas será confirmada a escolha pelo do DNPM até o dia 07/02/2014.

Leonardo informou que as metodologias de Desenvolvimento de Software, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Configuração, Padrões e utilização do e-PING estão no processo de revisão e será entregue no dia 10/02/2014.

Leonardo solicitou que os levantamentos de requisitos do SISVAM sejam realizados no máximo de dias possíveis a fim de agilizar o desenvolvimento da aplicação. Solicitou que os contatos iniciais com as áreas usuárias sejam realizados com o acompanhamento dos líderes, no caso da não participação sempre encaminhar os e-mails com cópias e utilizando a *tag* [CTIS\_STJ\_NOME\_SISTEMA].

Richard solicitou que o STJ forneça um modelo de cada token, para acelerar os testes no SIVAM. Leonardo informou que não está previsto pelo STJ o fornecimento de equipamentos, softwares e alocação dos colaboradores da CTIS nas dependências do STJ. A CTIS poderá utilizar uma sala específica para ações pontuais sem configuração de alocação de equipe, mesmo assim submeterá a solicitação dos tokens aos superiores.

Leonardo informou que em médio prazo liberará espaço para alocação da equipe CTIS nas dependências do STJ, a ação dependerá da priorização das demandas. Solicitou que os currículos dos colaboradores sejam encaminhados apenas quando as equipes forem alocadas no STJ. Informou que o credenciamento do colaborador junto ao STJ poderá ser realizado por ofício e e-mail.

Richard solicitou a lista das ferramentas para controle das demandas que serão utilizadas no STJ. Leonardo informou que a equipe STJ está terminando as customizações e que no dia 11/02/2004 será realizada a apresentação.

Leonardo verificará o provimento do link de comunicação entre o STJ e CTIS.

Foi acordado que o início da transição dar-se-á no dia 13/01/2014 e que o Leonardo encaminhará um ofício a CTIS.

NÃO ENTRAR NA IN2 (Richard)

As demais definições de datas, responsáveis e observações para outros itens estão registrados no documento anexo - controle de atividades.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Ofício com a data da transição (início 13/10/2014) | Leonardo Rocha | 07/02/2014 |
| Definição da utilização Guia de Contagens e Estimativas do DNPM | Leonardo Rocha | 07/02/2014 |
| Metodologias de Desenvolvimento de Software, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Configuração, Padrões e utilização do e-PING | Leonardo Rocha | 10/02/2014 |
| Apresentação da ferramenta de controle de demandas do STJ/CTIS | Leonardo Rocha | 11/02/2014 |
| Demais atividades no documento anexo controle de atividades | Richard Moreno | 06/02/2014 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leonardo de Freitas Rocha | | SEMEQ/CDES/STI/STJ | [lfrocha@stj.jus.br](mailto:lfrocha@stj.jus.br) |  |
| Andreia Marques Solter de Azevedo | SEMEQ/CDES/STI/STJ | | solter@stj.jus.br |  |
| Arthur Monteiro | CTIS | | arthur.monteiro@ctis.com.br |  |
| Carlos Sousa | CTIS | | carlos.gurgel@ctis.com.br |  |
| Erick Saraiva | | CTIS | [erick.silva@ctis.com.br](mailto:erick.silva@ctis.com.br) |  |
| Richard Moreno | CTIS | | [richard.moreno@ctis.com.br](mailto:richard.moreno@ctis.com.br) |  |
| Sérgio | CTIS/Atendimento | |  |  |