# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 26/02/2014 | **Horário** | Das 14h25min às 156h00min | **Local** | CDES |
| **Autor:** | Arthur Monteiro | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo o ponto de controle sobre as atividades de transição do contrato entre o STJ e CTIS.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Itens da pendentes da transição.

# PAUTA

## Ponto de controle da transição

o Sr. Leonardo informou que foi encaminhado, para CTIS, o check-list para validação dos artefatos. Solicitou que a CTIS envie o Termo de Confidencialidade assinado e a evidência da ciência dos colaboradores a fim de liberar o acesso aos usuários CTIS cadastrados na rede STJ.

O Sr. Leonardo informou que enviará um ofício a CTIS para notificar o final da fase de transição do contrato com a CTIS.

o Sr. Richard solicitou a lista dos componentes delphi necessários para atender as demandas priorizadas pela CDES. O Sr. Leonardo observou que o envio da lista dos componentes é necessário, porém não é impeditivo para encerramento da fase de transição do contrato e que providenciará o mais breve possível.

O Sr. Richard ressaltou a necessidade da definição da metodologia para projetos de sustentação e definição de um processo para os entregáveis que envolvam o STJ e demais empresas de qualidade e métrica, pois ainda não estão claros os pontos de repasse dos artefatos e seus papéis no processo atual. O Sr. Leonardo esclareceu que o processo realmente contempla inclusive as atividades internas do STJ e que trabalhará para simplificar de uma forma macro as atividades de repasse dos artefatos entre as empresas, ou seja, gerar um fluxo simplificado do processo.

O Sr. Richard que apesar da sala com equipamentos estarem disponíveis, solicitou o apoio do Sr. Leonardo para que as máquinas do STJ disponíveis para equipe da CTIS estejam prontas e em condições da equipe CTIS utilizar a IDE Delphi e demais componentes necessários para início das atividades de desenvolvimento.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Ofício com a data da transição | Leonardo Rocha | 28/02/2014 |
| RICHARD checar:  Enviar check-list para validação dos artefatos. | Leonardo Rocha | 27/02/2014 |
| Termo de confidencialidade assinado com anexo da ciência dos colaboradores | Richard Moreno | 27/02/2014 |
| Lista dos componentes Delphi para atendimento das demandas priorizadas pela CDES. | Leonardo Rocha | 28/02/2014 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leonardo de Freitas Rocha | | SEMEQ/CDES/STI/STJ | [lfrocha@stj.jus.br](mailto:lfrocha@stj.jus.br) |  |
| Arthur Monteiro | CTIS | | arthur.monteiro@ctis.com.br |  |
| Carlos Sousa | CTIS | | carlos.gurgel@ctis.com.br |  |
| Richard Moreno | CTIS | | [richard.moreno@ctis.com.br](mailto:richard.moreno@ctis.com.br) |  |